SPRINT 1:

Planeación:

Sprint 1:

Planeación de los tres días
Asignación de roles
Asignación de tareas
Asignación de horas
29-Historias de Usuario
81:Checklists

Sprint 2:
TRABAJO
27 tareas
-Maquetación/-Usar sin internet
REUNIÓN DE DAYLY

Tareas:

Maquetación (5 Horas)	Base de datos(48 Horas)	Login de usuario(8 Horas)
1) NETHO	1)JORGE	1)JORGE
2)NETHO	2)JORGE	2)JORGE
3)ILEAN	3)JORGE
4)DENN
5)ILEAN

Botones con sonido	Tener colores (13 Horas)	Tener niveles(100 horas)
y vibración (8 Horas)	1)ILEAN	1)KARI
1)JESS	2)ILEAN	2)KARI

Acumulación de monedas	Precios visibles (8 Horas)	Pausar el juego (8 Horas)
dentro del juego (20 Horas)	1)DENN	1)KARI
1)JESS	2)DENN	2)KARI
2)JESS	3)DENN
3)JESS
4)JESS

Guardar puntaje (13 horas)
1)NETHO

Sprint 3:
TRABAJO
27 tareas
-Jugar niveles anteriores/-Diferentes idiomas(Portugués)
REUNIÓN DE DAYLY

Niveles anteriores (13Horas)	Publicidad emergente(13 Horas)	Créditos por publicidad(8 Horas)
1) KARI	1)JORGE	1)JESS
2)KARI	2)JESS
3)KARI	3)JESS
4)DENN
5)DENN

Registro a nivel mundial	Competir online (13 Horas)	Compras dentro de la app(100 horas)
de logros (40 Horas)	1)ILEAN	1)NETHO
1)NETHO	2)NETHO
2)DENN	3)NETHO
4)JESS
5)ILEAN

Compras digital (40 Horas)	Compras efectivo (40 Horas)	Promociones semanales (20 Horas)
1)DENN	1)KARI	1)JORGE
2)KARI	2)JORGE
3)JORGE

Tener recibo (20 horas)	Diferentes idiomas (100 Horas)
1)ILEAN	1)DENN
2)ILEAN
3)ILEAN

Sprint 4:
TRABAJO
27 tareas
-Diferentes idiomas(Francés)/-Control capital
REUNIÓN DE DAYLY

Tareas:

Diferentes idiomas (100 Horas)	Código privado(40 Horas)	Buena documentación(40 Horas)
1) DENN	1)JORGE	1)JESS
2)DENN	2)JORGE	2)JESS
3)JORGE	3)JESS
4)JESS
5)JESS

Estandares de seguridad	Estadisticas PerfilUsuario	Bitacoras semanales(40 horas)
 (40 Horas)	(20 Horas)	1)ILEAN
1)DENN	1)ILEAN	2)ILEAN
2)DENN	2)ILEAN	3)KARI
4)KARI

Control de descarga (20 Horas)	Control capital (20 Horas)
1)KARI	1)NETHO
2)KARI	2)NETHO
3)NETHO
4)NETHO
5)JORGE